| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene//ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Budžetska stavka |
|  | Ugovor o održavanju javnih zelenih površina i čišćenje i uređenje parkova u Travniku i Turbetu | Ugovor | J.K.P. „Bašbunar“ d.o.o. Travnik ID broj: 4236034460009 | Broj Ugovora: 01-04-11-1498/22 Vrijednost: 102.695,37 KM sa PDV-om Period trajanja: Od 01.01.2023.-31.12.2023.g. Rok plaćanja: Plaćanje se vrši u roku od 30 dana po ispostavljanju fakture potpisane i ovjerene od strane Službe za zajedničke i komunalne poslove | - | - | 30.12.2023.g | Realizacija ugovora: 31.12.2023.g. | „Izdaci za održavanje javnih i zelenih površina“ - |
|  | Ugovor o održavanju čistoće javnih površina i održavanje javnih površina u zimskom periodu | Ugovor | J.K.P. „Bašbunar“ d.o.o. Travnik ID broj: 4236034460009 | Broj Ugovora: 01-04-11-1497/22 Vrijednost: Usluge održavanja čistoće javnih površina za period od 01.01-31.12.2022 iznosi 222.083,60 KM sa PDV-om, plati u 12 jednakih rata Košenje odvoz i kresanje grana i šiblja u cestovnom pojasu iznosi 5.382,00 KM sa uračunatim PDV-om po osnovu ispostavljenih situacija Usluge redovnog održavanja javnih površina , čišćenje i održavanje gradskih ulica, trgova i trotoara u Travniku i u naselju Turbe u zimskom periodu i od 15.11 do 31.12.2023.g. iznosi 87.400,00 KM sa PDV-om po osnovu ispostavljenih situacija Period trajanja: 15.11.2022-31.12.2023.g. Rok plaćanja: Plaćanje se vrši u roku od 30 dana po ispostavljanju fakture potpisane i ovjerene od strane Službe za zaj. i kom.poslove |  | - | 30.12.2022.g | Realizacija ugovora: 31.12.2023.g. | „Izdaci za održavanje javnih površina u ljetnom i zimskom periodu“ |
|  | Ugovor o održavanju javnih zelenih površina | Ugovor | J.K.P. „Trebišnjica“ d.o.o. Travnik – Nova Bila ID broj: 4236036160002 | Broj ugovora: 01-04-11-1501/22 Vrijednost: 67.590,34 KM sa PDV-om Period trajanja: Od 01.01-31.12.2023.g. Usluge redovnog održavanja javnih površina u zimskom periodu na području MZ Nova Bila, MZ Dolac na Lašvi i MZ Pokrajčići u iznosu 32.000,00 KM sa PDV-om Košenje, odvoz trave i kresanje granja i šiblja u cestovnom pojasu u iznosu od 9.781,20 KM sa uračunatim PDV-om Usluge (čišćenje i pranje cesta i ostalih javnih površina na području MZ Nova Bila, MZ Dolac na Lašvi i MZ Pokrajčići, redovno održavanje biciklističke staze uz mag.cestu M5, pruga krpz naselje Dugovac, Podolac i Dubrave) u iznosu od 25.609,14 KM sa uračunatim PDV-om Rok plaćanja: Plaćanje se vrši u roku od 30 dana po ispostavljanju fakture potpisane i ovjerene od strane Službe za zajedničke i komunalne poslove | - |  | 30.12.2022.g | Realizacija ugovora: 31.12.2023.g. | „Izdaci za održavanje javnih površina u ljetnom i zimskom periodu“ - |
|  | Ugovor o održavanju javnih zelenih površina | Ugovor | J.K.P. „Trebišnjica“ d.o.o. Travnik – Nova Bila ID broj: 4236036160002 | Broj ugovora: 01-04-11-1496/22 Vrijednost: 16.974,36 KM sa PDV-om Period trajanja: Od 01.01.-31.12.2023.g. Rok plaćanja: Plaćanje se vrši u roku od 30 dana po ispostavljanju fakture potpisane od strane Službe za zajedničke i komunalne poslove |  |  | 30.12.2022.godine | Realizacija ugovora: 31.12.2023.g. | „Izdaci za održavanje javnih zelenih površina“. |
|  | Pružanje arhivskih usluga | Aneks ugovora | Kantonalni arhiv Travnik | Broj ugovora: 01-04-11-85/23 Vrijednost ugovora: 600,00 KM Period trajanja: U toku 2023.g. Period trajanja: Općina Travnik se obavezuje da će Kantonalnom arhivu po Anexu Ugovora plaćati dodatnih 600,00 KM po cijeni navedenoj u članu.2 Ugovora o pružanju arhivskih usluga, i po dinamici utvrđenoj članom 3. navedenog ugovora |  |  | 04.01.2023.g. | Realizacija ugovora: 31.12.2023.g. | „Unajmljivanje skladišnog prostora (arhivske usluge)“. |
|  | Ugovor o održavanju čistoće javnih površina | Ugovor | SRC „Vlašić“ d.o.o. Travnik ID broj: 4236131230000 | Broj ugovora: 01-04-11-1500/22 Vrijednost: 67.555,90 KM sa PDV-om Period trajanja: Od 01.01.-31.12.2023.g. Usluge zimskog održavanje cesta Babanovac (internih saobraćajnica) i održavanje Nordijsko-biciklističke staze u zimskom periodu, u iznosu od 36.765,00 KM sa PDV-om Košenje, odvoz trave i kresanje granja i šiblja u cestovnom pojasu u iznosu od 9.278,10 KM sa uračunatim PDV-om Usluge redovnog održavanja čistoće javnih površina (čišćenje i pranje ulica i ostalih javnih površina, održavanje Nordijsko-biciklističke staze) na području turističkog naselja Babanovac u iznosu od 21.512,80 KM sa uračunatim PDV-om Rok plaćanja: Plaćanje se vrši u roku od 30 dana po ispostavljanju fakture potpisane od strane Službe za zajedničke i komunalne poslove |  |  | 30.12.2022.g | Realizacija ugovora: 31.12.2023.g. | „Izdaci za održavanje javnih površina u ljetnom i zimskom periodu“ |
|  | Ugovor o održavanju javnih zelenih površina | Ugovor | SRC „Vlašić“ d.o.o. Travnik ID broj: 4236131230000 | Broj ugovora: 01-04-11-1499/22 Vrijednost: 10.003,72 KM sa PDV-om Period trajanja: Od 01.01.-31.12.2023.g. Usluge redovnog održavanja (čišćenje i uređenje javnih zelenih površina na području turističkog naselja Babanovac u iznosu od 10.003,72 KM sa uračunatim PDV-om Rok plaćanja: Plaćanje se vrši u roku od 30 dana po ispostavljanju fakture potpisane od strane Službe za zajedničke i komunalne poslove |  |  | 30.12.2022.g. | Realizcija ugovora: 31.12.2023.g. | : „Izdaci za održavanje javnih zelenih površina“. |
|  | Održavanje računarskih programa za potrebe Općine Travnik u 2023.godini – održavanje prostornih podataka (GIS) | Ugovor | „GAUSS“ d.o.o. Tuzla ID broj: 4209049840005 | Broj ugovora: 01-04-8-1281/22 Vrijednost ugovora: 16.839,85 KM sa uračunatim PDV-om Period trajanja: Rok pružanja usluga se utvrđuje tokom kalendarske 2023.godine. Način plaćanja: Plaćanje uredno pružene usluge, izvršiti će se u iznosu 1.392,76 KM sa PDV-om u roku 30 dana za protekli mjesec po ispostavljenoj fakturi Pružaoca usluga. |  |  | 16.01.2023.g. | Realizacija ugovora: 31.12.2023.g. | „Izdaci hardverske i softverske usluge“. |
|  | Usluge fizičkog obezbjeđenja zgrade Općine Travnik | Ugovor | Agencija za zaštitu ljudi i imovine „Securitas“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4227417480004 | Broj ugovora: 01-04-8-1320/22 Vrijednost: 29.484,00 KM sa uračunatim PDV-om Period trajanja: Početak pružanja usluga koje su predmet ovog ugovora je od 01.01.-31.12.2023.g. Način plaćanja: Plaćanje usluga izvršiti će se u roku od 30 dana, odnosno mjesečno u iznosu od 2.457,00 KM sa uračunatim PDV-om po ispostavljanju fakture izvršioca usluga. |  |  | 13.01.2023.g | Realizacija ugovora: 31.12.2023.g. | „Izdaci za fizičko obezbjeđenje objekta“ |
| - 8 | Usluge održavanja programskog paketa: FINOVA, DATANOVA, DOCUNOVA za potrebe Općine Travnik u 2023.godini | Ugovor | „Itineris“ d.o.o. Tuzla ID broj: 420971860007 | Broj ugovora: 01-04-8-1282/22 Vrijednost: 14.517,36 KM sa uračunatim PDV-om Period trajanja: Usluge će se pružati tokom 2023.godineJK Način plaćanja: Plaćanje uredno pružene usluge, izvršiti će se u roku od 30 dana, odnosno mjesečno iznosu od 1.209,78 KM sa uračunatim PDV-om Po ispostavljenoj fakturi za protekli mjesec. |  |  | 13.01.2023.g | Realizacija ugovora: 31.12.2023.g. | „Izdaci hardverske i softverske usluge“. |
|  | Ugovor o beskamatnoj pozajmici | Ugovor | J.K.P. „Bašbunar“ d.o.o. Travnik | Broj ugovora: 01-04-11-145/23 Vrijednost pozajmice: 800.000,00 KM Period povrata pozajmice: 3 godine, odnosno do 31.12.2025.godine Način izmirivanja obaveza davaocu pozajmice: U budžetskoj 2023.godini primatelj pozajmie je dužan uplati do kraja fiskalne godine uplatiti na račun Općien iznos od 267.600,00 KM U budžetskoj 2024.godini primatelj pozajmie je dužan uplati do kraja fiskalne godine uplatiti na račun Općien iznos od 267.600,00 KM U budžetskoj 2025.godini primatelj pozajmie je dužan uplati do kraja fiskalne godine uplatiti na račun Općien iznos od 267.600,00 KM | Aneks ugovora o beskamatnoj pozajmici: U članu 2. Ugovora iz člana 1. Ovog Aneksa mijenja se i glasi: „Rok za povrat pozakmice je 36 mjeseci počevši od dana doznake sredstava pozajmice.“ U članu 3. Ugovora iz člana 1. Ovog Aneksa mijenja se stav 2.koji glasi: „Ugovorene strane su saglasne da se prenos sredstava- pozajmica iz stava 1.ovog člana izvrši u roku od 20 dana od dana potpisivanja ovog ugovora“ Član 4. Ovog Ugovora iz člana 1. Ovog Aneksa mijenja se i glasi: „Ugovorne strane su saglasne da se pozajmica koja je predmet ovog ugovora i Aneksa ugovora vraća u skladu sa Otplatnim planom, koji je sastavni dio ovog ugovora. Davalac pozajmice će primaocu pozajmice uz Otplatni plan dostaviti i Instrukciju za plaćanje mjesečne rate pozajmice. Po ispunjenju obaveze primaoca pozajmice u cjelosti, davalac pozajmice izdat će priznanicu iz koje je vidljivo da je obaveza vraćanja ispunjena.“ | - | 23.01.2023.g | Realizacija ugovorene pozajmice: 31.12.2025.g. | „Pozajmice javnim preduzećima (JKP Bašbunar)“ |
| - N | Sporazum o obezbjeđenju sredstava za provođenje aktivnosti na realizaciji projekta „Plava voda“ | Sporazum | JP Regionalni vodovod „Plava voda“ d.o.o. Travnik | Broj sporazuma: 01-04-11-171/23 Vrijednost sporazuma: 100.000,00 KM Period trajanja: Tokom 2023.godine, odnosno 12 mjeseci Način uplate sredstava: Uplata sredstava vršiti će se na način da se uplate izvrše u 12 jednakih rata u iznosu od 8.333,00 KM |  |  | 07.02.2023.g | Realizacija ugovora: 31.12.2023.g. | „Vodovod- Plava voda“ |
|  | Sporazum o prenosu finasijskih sredstava za subvenciju troškova plata | Sporazum | J.K.P. „Bašbunar“ d.o.o. ID broj: 4236034460009 | Broj sporazuma: 01-04-11-167/23 Vrijednost sporazuma: 100.000,00 KM sa PDV-om Period trajanja: Od 09.02.-31.12.2022.g. Rok plaćanja: Najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema sljedećih orginalnih dokumenata: -fakture, koja glasi na Općina Travnik, Konatur b.b. -pregleda izdatog goriva po prodajnoj lokaciji, -duplikata fiskalnih računa, -važeći OPC obrazac |  |  | 01.02.2023.g | Realizacija ugovora: 16.02.2023.g. | „Sufinansiranje troškova rada za napuštene životinje“ |
|  | Sporazum o isplati sredstava za sufinansiranje korištenja sanitarne deponije za bezopasan otpad (oznaka 18) | Sporazum | „Regionalna deponija mošćanica“ d.o.o. Zenica | Broj sporazuma: 01-04-11-166/23 Vrijednost sporazuma: 10.000,00 KM sa PDV-om Period trajanja: Rok za pružanje usluga počinje teči od dana zaključenja ovog ugovora Rok plaćanja: Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture ovjerene od strane Službe za zajedničke i komunalne poslove Općine Travnik, a na osnovu sljedeće dokumentacije: -obastrano potpisanog zapisnika o izvršenoj usluzi sa potpunim opisom usluge, -ispostavljenog računa-fakture. |  |  | 14.02.2023.g | Realizacija ugovora: 17.02.2023.g. | „Sufinansiranje JKP Bašbunar i JKP Trebišnjica za izmirivanje duga prema Mošćanici“ |
|  | Sporazum o prenosu financijskih sredstava za izvođenje radova na proširenju kapaciteta Skloništa, kao i izgradnju i postavljanje ograde i kapije na parceli Skloništa za nezbrinute životinje (oznaka 19) | Sporazum | JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik ID broj: 4236034460009 | Broj ugovora: 01-04-11-253/23 Vrijednost ugovora: 50.000,00 KM sa PDV-om Rok plaćanja: Plaćanje uredno pružene usluge, izvršiti će se u roku od 30 dana nakon potpisivanja ovog Sporazuma |  |  | 20.02.2023.g | Realizacija ugovora:. 20.02.2023.g | „sufinansiranje troškova rada skloništa za nezbrinute životinje“ |
|  | Nabavka isporuka i ugradnja klima uređaja u zgradi općine Travnik (oznaka 20) | Ugovor | „A/C SERVIS“ Golemović Bojan s.p. Banja Luka ID broj: 4509934260001 | Broj ugovora: 01-04-8-1321/22 Vrijednost ugovora: 39.863,65KM sa PDV-om Predmet ovog ugovora je nabavka, isporuka i montaža, te puštanje u rad klima uređaja u zgradi Općine Travnik. Garantni rok na navedenu robu iznosi minimalno 36: mjeseci, koji počinje da teče od dana primopredaje instalirane opreme. |  |  | 20.02.2022.g | Realizacija ugovora: 02.03.2023.g | „Nabavka opreme službi“ |
|  | Sporazum o subvencioniranju JKP „Trebišnjica“ d.o.o. Nova BilaTravnik-u stečaju (21) | Sporazum | JKP „Trebišnjica“ d.o.o. Nova BilaTravnik-u stečaju | Broj sporazuma: 01-04-11-326/23 Vrijednost sporazuma: 36.000,00 KM Pružalac usluga je dužan: Održavati groblje Prahulje sa pripadajućim objektima, te izgradnju i sanaciju postojećih objekata za recikliranje komunalnog otpada (eko otoci); Dostaviti izvještaj o realizaciji utroška sredstava iz člana 3. ovog sporazuma sa dokazima o namjenskom utrošku istih, a provjeru realizovanja izvršenih radova izvršit će Općina Travnik i JKP Trebišnjica d.o.o. Travnik-Nova Bila nakon dostave izvještaja. |  |  | 14.03.2023.g | Realizacija ugovora: Uplata prve tranše 14.03.2023.g – 12.000,00 KM Uplata druge tranše 31.08.2023.g-12.000,00 KM Uplata treće tranše 08.12.2023.g-12.000,00 KM | „Subvencioniranje JKP Trebišnjica“ |
|  | Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji mobilijara dječijih igrališta (22) | Ugovor | JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik ID broj: 4236034460009 | Broj ugovora: 01-04-11-371/23 Vrijednost ugovora: 6.000,00 KM sa PDV-om Period trajanja: Usluge će se pružati u toku 2022.godine Rok plaćanja: Plaćanje se vrši u roku od 30 dana po ispostavljanju fakture potpisane i ovjerene od strane Službe za zajedničke i komunalne poslove. Obaveze izvršioca su: Izvršilac će radove, koji su predmet ovog Ugovora, izvršiti prema pravilima struke poštivajući standarde i koristeći Ugovorom organu kao korektan savjetnik u pogledu svih pitanja vezanih za ovaj Ugovor; U toku vršenja radova voditi dnevnik rada u koji se obavezno upisuje: broj radnika koji su izvršili određeni posao, ulice i mjesto gdje su radovi vršeni, broj sati provedenih na obavljanju odrešenog posla; Dnevnik rada voditi svakodnevno i isti treba sadržavati potpis ovlaštenog lica izvođača radova i treba biti ovjeren od strane ovlaštenog lica naručioca radova; Izvršilac se obavezuje da će prilikom izvođenja radova pravovremeno poduzimati sve mjere radi zaštite sigurnosti i zdravlja ljudi i životinja, te da će nadoknaditi svaku štetu naručiocu, te trećim osobama koje nastane izvršenjem radova koji su predmet ovog ugovora; Stalan kontakt sa naručiocem posla: Služba za zajedničke i komunalne poslove |  |  | 21.03.2023.g | Realizacija ugovora: 22.03.2023.g. | „Izdaci za uređenje i održavanje parkova“ |
|  | Isporuka goriva za potrebe općine Travnik (23) | Okvirni sporazum | „HoldINA“ d.o.o. Sarajevo PDV broj: 200068200001 | Broj sporazuma: 01-04-8-154/23-6 Vrijednost Okvirnog sporazuma: 73.307,86 KM sa PDV-om Kupac se obavezuje da će plaćanje isporučene količine goriva vršiti sukcesivno na sljedeći način: najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema sljedećih originalnih dokumenata: - Fakture, koja glasi na općina Travnik, konatur bb - Pregleda izdatog goriva po prodajnoj lokaciji - Duplikata fiskalnih računa - Važeći OPC obrazac/obrasci. Prodavac se obavezuje da fakturiše isporučenu količinu goriva, svakog prvog i petnaestog u mjesecu za protekli period. Ispostavljena faktura mora sadržavati količinu i opis isporučenog goriva, jedinične cijene bez PDV-a, ukupni iznos bez PDV-a, iznos PDV-a i ukupni iznos sa uračunatim PDV-om. |  |  | 23.03.2023.g | Realizacija ugovora: 30.12.2025.g | „Gorivo za prijevoz“ |
|  | Sporazum o isplati sredstava za sufinansiranje korištenja sanitarne deponije za bezopasan otpad (24) | Sporazum | „Regionalna deponija Mošćanica“ d.o.o. Zenica | Broj sporazuma: 01-04-11-377/23 Vrijednost sporazuma: 90.000,00 KM Ovim sporazumom se utvrđuje način izmirenja troškova Korisnikovog operatera za prikupljanje i transport otpada JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik na ime izvršenih usluga prijema i odlaganja bezopasnog čvrstog materijala na Regionalnu deponiju „Mošćanica“ u Zenici |  |  | 27.03.2023.g | Realizacija ugovora: 29.12.2023.g. | Budžetska stavka 614400 – Subvencija javnim preduzećima, podkonto 614423 10-3 – Sufinansiranje JKP Bašbunar i JKP Trebišnjica za izmirivanje duga prema Mošćanici |
|  | Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Općine Travnik(25) | Ugovor | „ELKOM“ d.o.o. Vitez ID Broj: 4236087580006 | Broj ugovora: 01-04-8-202/23 Vrijednost ugovora: 14.834,43 KM sa PDV-om Predmet ovog Ugovora jeste nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Općine Travnik prema zahtjevu Naručioca, a u skladu sa prihvaćenom ponudom Isporučioca broj: 16-1/23 od 10.02.2023. godine koja je sastavni dio ovog ugovora. |  |  | 24.03.2023.g | Realizacija ugovora: 30.12.2023.g | „Izdaci za obrasce i papir-kancelarijski materijal“ |
|  | Ugovor o ustupanju JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik, na korištenje objekata u kasarni „Slimena“ Travnik(26) | Ugovor | JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik ID Broj: 4236034460009 | Broj ugovora: 01-04-11-402/23 Općina Travnik kao privremeni korisnik kasarne „Slimena“ ustupa na korištenje bez naknade JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik objekat br.10 površine 217 m2 i objekat br.9, površine 340 m2, na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. Broj 1518/2022 od 27.10.2022. godine, o davanju saglasnosti Općini Travnik za ustupanje na korištenje objekta u kassarni „Slimena“ za potrebe JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik |  |  | 28.03.2023.g | Realizacija ugovora: Realizovan |  |
|  | Realizacija usluga održavanja javne rasvjete na području općine Travnik u periodu od 24 mjeseca(27) | Okvirni sporazum | GPPD „VLAŠIĆ GRADNJA“ d.o.o. Travnik ID Broj: 4236487410002 | Broj sporazuma: 01-04-8-161/23 Vrijednost ugovora: 219.070,8 KM sa PDV-om Period trajanja: 24 mjeseca ili do vrijednosne realizacije ovog Okvirnog sporazuma. Plaćanje izvršene usluge: u roku od 30 dana po zaprimljenoj fakturi za isporučenu i ugrađenu robu za protekli mjesec. |  |  | 30.03.2023.g | Realizacija ugovora: 30.12.2024.g | „Izdaci za održavanje javne rasvjete“ |
| 22. | Beskamatna pozajmica(28) | Ugovor | JKP „Trebišnjica“ d.o.o. Nova Bila | Broj ugovora: 01-04-11-459/23 Vrijednost ugovora: 250.000,00KM Period trajanja: 20 dana od dana potpisivanja ugovora. Rok za povrat pozajmice je 36 mjeseci počevši od dana doznake sredstava pozajmice. |  |  | 11.04.2023.g | Realizacija ugovora: 19.04.2023.g | „Pozajmljivanje javnim preduzećima (JKP Trebišnjica)“ |
| 23. | Ugovor o interventnom i redovnom održavanju sportskih terena kod Kasarne Travnik(29) | Ugovor | JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik | Broj ugovora: 01-04-8-434/23 Vrijednost ugovora: 49.950,8KM sa PDV-om Period trajanja: 30 dana po ispostavljanju fakture potpisane i ovjerene od strane Službe za zajedničke i komunalne polove. |  |  | 03.04.2023.g | Realizacija ugovora: 30.12.2023.g | „Troškovi održavanja sportskih terena kod Kasarne“ |
| 24. | Realizacija usluga postavljanja i demontaže banera i raspoloživog ukrasnog materijala za državne i vjerske praznike za potrebe općine Travnik u periodu od 24 mjeseca (30) | Okvirni sporazum | GPPD „VLAŠIĆ GRADNJA“ d.o.o. Travnik ID broj: 4236487410002 | Broj sporazuma: 01-04-8-374/23-6 Vrijednost sporazuma: 29.367,00KM sa PDV-om sporazuma |  |  | 27.04.2023.g | Realizacija ugovora: 30.12.2024.g | „Izdaci za dekoraciju grada“ |
| 25. | Ugovor o kupoprodaji motornog vozila za potrebe općine Travnik LOT: 1 (31) | Ugovor | „GUMA M“ d.o.o. Mostar ID broj: 4227111640008 | Broj ugovora: 01-04-8-357/23 Vrijednost ugovora: 32.490,00 bez PDV-a Plaćanje novčanog iznosa, Naručilac će Isporučiocu izvršit u roku od najkasnije 30 dana po prijemu računa za uredno izvršenu isporuku vozila bez pravnih i materijalnih nedostataka, koje vozilo u svemu odgovara tehničkoj specifikaciji iz predmetne tenderske dokumentacije. |  |  | 08.05..2023.g | Realizacija ugovora: 16.05.2023.g | „Nabavka vozila“ |
| 26. | Ugovor o kupoprodaji motornog vozila za potrebe općine Travnik LOT: 2 (32) | Ugovor | „GUMA M“ d.o.o. Mostar ID broj: 4227111640008 | Broj ugovora: 01-04-8-357/23 Vrijednost ugovora: 27.340,00KM bez PDV-a Plaćanje novčanog iznosa, Naručilac će Isporučiocu izvršit u roku od najkasnije 30 dana po prijemu računa za uredno izvršenu isporuku vozila bez pravnih i materijalnih nedostataka, koje vozilo u svemu odgovara tehničkoj specifikaciji iz predmetne tenderske dokumentacije. |  |  | 08.05..2023.g | Realizacija ugovora: 16.05.2023.g | „Nabavka vozila“ |
| 27. | Ugovor o kupoprodaji motornog vozila za potrebe općine Travnik LOT: 3 (33) | Ugovor | „GUMA M“ d.o.o. Mostar ID broj: 4227111640008 | Broj ugovora: 01-04-8-357/23 Vrijednost ugovora: 34.150,00KM bez PDV-a Plaćanje novčanog iznosa, Naručilac će Isporučiocu izvršit u roku od najkasnije 30 dana po prijemu računa za uredno izvršenu isporuku vozila bez pravnih i materijalnih nedostataka, koje vozilo u svemu odgovara tehničkoj specifikaciji iz predmetne tenderske dokumentacije. |  |  | 08.05..2023.g | Realizacija ugovora: 16.05.2023.g | „Nabavka vozila“ |
| 28. | Izvođenje radova na redovnom održavanju lokalnih i nekategorisanih cesta, gradskih ulica i makadamskih puteva na području općine Travnik – LOT 6, makadamski putevi (34) | Ugovor | GPD „TELING“ d.o.o. Travnik ID broj: 4236002000006 | Broj ugovora: 01-04-8-311/23 Vrijednost ugovora: 40.891,5 KM sa PDV-om Izvođač prihvata u cjelosti uslove plaćanja koje je dao u ponudi i to – plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršenja radova koji su predmet ugovora. Izvođač je dužan da vodi propisanu građevinsku dokumentaciju potrebnu za realizaciju projekta u skladu sa zakonom i pravilima struke i to: Građevinski dnevnik u dva primjerka – svakodnevno obostrano potpisan od strane izvođača i nadzornog organa Naručioca; Građevinsku knjigu; Izvođač je obavezan da poslije konačnog obračuna radova putem nadzornog organa dostavi naručiocu građevinsku knjigu koja sadrži sve tačne podatke o mjerama i količinama stvarno izvedenih radova, te služi za sastavljanje zapisnika o izvršenim radovima; Da dostavi naručiocu građevinski dnevnik u dva primjerka; Upis u građevisnki dnevnik za izvođača vrši rukovodilac gradilišta (voditelj građenja), a za naručioca nadzorni organ. |  |  | 10.05.2023.g | Realizacija ugovora: 09.10.2023.g | „Održavanje makadamskih puteva“ |
| 29. | „ Izvođenje radova na redovnom održavanju lokalnih i nekategorisanih cesta, gradskih ulica i makadamskih puteva na području općine Travnik – LOT 1, zona Turbe (35) | Ugovor | GPD „TELING“ d.o.o. Travnik ID broj: 4236002000006 | Broj ugovora: 01-04-8-311/23 Vrijednost ugovora: 87.890,4KM sa PDV-om Izvođač prihvata u cjelosti uslove plaćanja koje je dao u ponudi i to – plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršenja radova koji su predmet ugovora. Izvođač je dužan da vodi propisanu građevinsku dokumentaciju potrebnu za realizaciju projekta u skladu sa zakonom i pravilima struke i to: Građevinski dnevnik u dva primjerka – svakodnevno obostrano potpisan od strane izvođača i nadzornog organa Naručioca; Građevinsku knjigu; Izvođač je obavezan da poslije konačnog obračuna radova putem nadzornog organa dostavi naručiocu građevinsku knjigu koja sadrži sve tačne podatke o mjerama i količinama stvarno izvedenih radova, te služi za sastavljanje zapisnika o izvršenim radovima; Da dostavi naručiocu građevinski dnevnik u dva primjerka; Upis u građevisnki dnevnik za izvođača vrši rukovodilac gradilišta (voditelj građenja), a za naručioca nadzorni organ. |  |  | 10.05.2023.g | Realizacija ugovora: 02.08.2023.g | „9-Redovno održavanje puteva“ |
| 30. | „ Izvođenje radova na redovnom održavanju lokalnih i nekategorisanih cesta, gradskih ulica i makadamskih puteva na području općine Travnik – LOT 2, Vlašić (36) | Ugovor | „ GPD „TELING“ d.o.o. Travnik ID broj: 4236002000006 | Broj ugovora: 01-04-8-311/23 Vrijednost ugovora: 40.277,25KM sa PDV-om Izvođač prihvata u cjelosti uslove plaćanja koje je dao u ponudi i to – plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršenja radova koji su predmet ugovora. Izvođač je dužan da vodi propisanu građevinsku dokumentaciju potrebnu za realizaciju projekta u skladu sa zakonom i pravilima struke i to: Građevinski dnevnik u dva primjerka – svakodnevno obostrano potpisan od strane izvođača i nadzornog organa Naručioca; Građevinsku knjigu; Izvođač je obavezan da poslije konačnog obračuna radova putem nadzornog organa dostavi naručiocu građevinsku knjigu koja sadrži sve tačne podatke o mjerama i količinama stvarno izvedenih radova, te služi za sastavljanje zapisnika o izvršenim radovima; Da dostavi naručiocu građevinski dnevnik u dva primjerka; Upis u građevisnki dnevnik za izvođača vrši rukovodilac gradilišta (voditelj građenja), a za naručioca nadzorni organ. |  |  | 10.05.2023.g | Realizacija ugovora: 07.07.2023.g | „9-Redovno održavanje puteva“ |
| 31. | Izvođenje radova na redovnom održavanju lokalnih i nekategorisanih cesta, gradskih ulica i makadamskih puteva na području općine Travnik – LOT 3, ostale nekategorisane ceste (37) | Ugovor | „MERKEZ OIL“ d.o.o. Novi Travnik „ASK“ d.o.o. Novi Travnik ID broj: 4236179790001 | Broj ugovora: 01-04-8-311/23 Vrijednost ugovora: 104.978,25KM sa PDV-om Izvođač prihvata u cjelosti uslove plaćanja koje je dao u ponudi i to – plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršenja radova koji su predmet ugovora. Izvođač je dužan da vodi propisanu građevinsku dokumentaciju potrebnu za realizaciju projekta u skladu sa zakonom i pravilima struke i to: Građevinski dnevnik u dva primjerka – svakodnevno obostrano potpisan od strane izvođača i nadzornog organa Naručioca; Građevinsku knjigu; Izvođač je obavezan da poslije konačnog obračuna radova putem nadzornog organa dostavi naručiocu građevinsku knjigu koja sadrži sve tačne podatke o mjerama i količinama stvarno izvedenih radova, te služi za sastavljanje zapisnika o izvršenim radovima; Da dostavi naručiocu građevinski dnevnik u dva primjerka; Upis u građevisnki dnevnik za izvođača vrši rukovodilac gradilišta (voditelj građenja), a za naručioca nadzorni organ. |  |  | 09.05.2023.g | Realizacija ugovora: 06.11.2023.g | „9-Redovno održavanje puteva“ |
| 32. | Izvođenje radova na redovnom održavanju lokalnih i nekategorisanih cesta, gradskih ulica i makadamskih puteva na području općine Travnik – LOT 4, ostale nekategorisane ceste (38) | Ugovor | „MERKEZ OIL“ d.o.o. Novi Travnik „ASK“ d.o.o. Novi Travnik ID broj: 4236179790001 | Broj ugovora: 01-04-8-311/23 Vrijednost ugovora: 132.439,32KM sa PDV-om Izvođač prihvata u cjelosti uslove plaćanja koje je dao u ponudi i to – plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršenja radova koji su predmet ugovora. Izvođač je dužan da vodi propisanu građevinsku dokumentaciju potrebnu za realizaciju projekta u skladu sa zakonom i pravilima struke i to: Građevinski dnevnik u dva primjerka – svakodnevno obostrano potpisan od strane izvođača i nadzornog organa Naručioca; Građevinsku knjigu; Izvođač je obavezan da poslije konačnog obračuna radova putem nadzornog organa dostavi naručiocu građevinsku knjigu koja sadrži sve tačne podatke o mjerama i količinama stvarno izvedenih radova, te služi za sastavljanje zapisnika o izvršenim radovima; Da dostavi naručiocu građevinski dnevnik u dva primjerka; Upis u građevisnki dnevnik za izvođača vrši rukovodilac gradilišta (voditelj građenja), a za naručioca nadzorni organ. |  |  | 09.03.2023.g | Realizacija ugovora: 24.08.2023.g | „9-Redovno održavanje puteva“ |
| 33. | Izvođenje radova na redovnom održavanju lokalnih i nekategorisanih cesta, gradskih ulica i makadamskih puteva na području općine Travnik – LOT 5, zona Nova Bila (39) | Ugovor | „ADŽIĆ-ASFALT“ d.o.o. Žepče ID broj: 4218063580007 | Broj ugovora: 01-04-8-311/23 Vrijednost ugovora: 33.567,3KM sa PDV-om Izvođač prihvata u cjelosti uslove plaćanja koje je dao u ponudi i to – plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršenja radova koji su predmet ugovora. Izvođač je dužan da vodi propisanu građevinsku dokumentaciju potrebnu za realizaciju projekta u skladu sa zakonom i pravilima struke i to: Građevinski dnevnik u dva primjerka – svakodnevno obostrano potpisan od strane izvođača i nadzornog organa Naručioca; Građevinsku knjigu; Izvođač je obavezan da poslije konačnog obračuna radova putem nadzornog organa dostavi naručiocu građevinsku knjigu koja sadrži sve tačne podatke o mjerama i količinama stvarno izvedenih radova, te služi za sastavljanje zapisnika o izvršenim radovima; Da dostavi naručiocu građevinski dnevnik u dva primjerka; Upis u građevisnki dnevnik za izvođača vrši rukovodilac gradilišta (voditelj građenja), a za naručioca nadzorni organ. |  |  | 16.05.2023.g | Realizacija ugovora: 02.08.2023.g | „9-Redovno održavanje puteva“ |
| 34. | Ugovor o ustupanju na korištenje vozila (40) | Sporazum | „GUMA M“ d.o.o. Mostar | Broj ugovora: 01-04-11-609/23 Korisniku se daje na korištenje putničko vozilo marke Dacia, a isto će se koristiti za potrebe provođenja mjera zaštite i spašavanja, kao dijelu i struktura civilne zaštite i to samo na način i pod uslovima utvrđenim Ugovorom. |  |  | 18.05.2023.g | Realizacija ugovora: 18.05.2023.g |  |
| 35. | Okvirni sporazum o isporuci usluge print servisa (41) | Okvirni sporazum | „KONICA MINOLTA poslovna rješenja BH“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4201294680004 | Broj sporazma: 01-04-8-443/23 Vrijednost sporazuma: 77.999,92KM sa PDV-om Naručilac i Pružalac usluga su saglasni da okvirni sporazum realizuju prema definisanim uvjetima iz tenderske dokumentacije broj 01-04-8-443/23-1 od 03.05.2023. godine i prema sadržaju Ponude broj: 063/23 od 31.05.2023. godine. |  |  | 15.06.2023.g | Realizacija ugovora: 30.12.2025.g | „Unajmljivanje opreme“ |
| 36. | Nabavka, isporuka i ugradnja klima uređaja u zgradi općine Travnik (42) | Ugovor | „AC SERVIS“ d.o.o. Banja Luka ID broj: 4509934260001 | Broj ugovora: 01-04-8-421/23 Vrijednost ugovora: 15.210,00KM sa PDV-om Predmet ovog ugovora je nabavka, isporuka i montaža, te puštanje u rad klima uređaja u zgradi Općine Travnik. Isporučilac je dužan otkloniti sve utvrđene nedostatke odmah, a najdalje u roku do 10 dana po pismenom zahtjevu nadzora i o tome pismeno obavijestiti Naručioca. |  |  | 23.06.2023.g | Realizacija ugovora: 11.07.2023.g | „161/22 Nabavka opreme službi“ |
| 37. | „Nabavka i montaža nadstrešnica za autobusna stajališta na području općine Travnik“ (43) | Ugovor | OR „LIMARIJA HAMO“ Travnik ID broj: 4337740010009 | Broj ugovora: 01-04-8-513/23 Vrijednost ugovora: 29.921,58KM sa PDV-om Period trajanja:30 dana po dospijeću fakture. Isporučilac se obavezuje da će navedenu isporuku i montažu robe izvršiti kvantitativno i kvalitativno u skladu sa zahtjevom Naručioca, prema utvrđenim jediničnim cijenama iz dostavljene ponude, u skladu sa Tenderskom dokumentacijom. |  |  | 18.07.2023.g | Realizacija ugovora: 10.10.2023.g | „160/22 Vanjska rasvjeta, pločnici i ograde“ |
| 38. | „Izvođenje radova na izradi horizontalne signalizacije – LOT 1“ (44) | Ugovor | „BULJAN CESTE“ d.o.o. Kreševo ID broj: 4236054650009 | Broj ugovora: 01-04-8-555/23 Vrijednost ugovora: 18.076,5 KM sa PDV-om Plaćanje izvedenih radova izvršit će se u roku od 30 dana po završetku radova, a nakon uspješno izvršenog tehničkog prijema radova i dostavljene fakture. Ovim Ugovorom utvrđuju se međusobna prava i obaveze između Ugovornog organa kao Naručioca posla i Izvođača radova na izradi horizontalne signalizacije, LOT 1, sve saglasno uslovima datim u tenderskoj dokumentaciji. |  |  | 25.07.2023.g | Realizacija ugovora: 25.12.2023.g | „1-Izdaci za hor. i vert. signalizaciju“ |
| 39. | „Izvođenje radova na izradi vertikalne signalizacije – LOT 2“ (45) | Ugovor | „BULJAN CESTE“ d.o.o. Kreševo ID broj: 4236054650009 | Broj ugovora: 01-04-8-555/23 Vrijednost ugovora: 5.587,92KM sa PDV-om Plaćanje izvedenih radova izvršit će se u roku od 30 dana po završetku radova, a nakon uspješno izvršenog tehničkog prijema radova i dostavljene fakture. Ovim Ugovorom utvrđuju se međusobna prava i obaveze između Ugovornog organa kao Naručioca posla i Izvođača radova na izradi horizontalne signalizacije, LOT 2, sve saglasno uslovima datim u tenderskoj dokumentaciji. |  |  | 25.07.2023.g | Realizacija ugovora: 25.12.2023.g . | „1-Izdaci za hor. i vert. signalizaciju“ |
| 40. | „Nabavka hardverskog firewall-a“ (46) | Ugovor | „KODEKS“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4227430230009 | Broj ugovora: 01-04-08-293/23 Vrijednost ugovora: 14.995,89KM sa PDV-om Predmet ovog ugovora je nabavka i montaža hardverskog firewall-a, podešavanje VPN-a na dvije lokacije (zgrada Općine Travnik i prostorije Općine Travnik u zgradi „Đerdan“) |  |  | 24.07.2023.g | Realizacija ugovora: 21.08.2023.g | „Izdaci za hardverske i sfotverske usluge“ |
| 41. | Ugovor o nabavci i postavljanju podloge na dječijem igralištu u Travniku (48) | Ugovor | JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik ID broj: 4236034460009 | Broj ugovora: 01-04-11-961/23 Vrijednost ugovora: 10.000,00KM sa PDV-om Obaveza izvršioca usluga je da će radove koji su predmet ovog Ugovora izvršiti prema pravilima struke poštivajući standarde i koristeći Ugovornom organu kao korektan savjetnik u pogledu svih pitanja vezanih za ovaj ugovor: Izvršiti nabavku i postavljanje podloge na dječijem igralištu; U toku vršenja radova voditi dnevnik rada u koji se obavezno upisuje: broj radnika koji su izvršili određene radove, mjesto gdje su radovi vršeni, broj sati provedenih na obavljanju određenog posla; Dnevnik rada voditi svakodnevno i isti treba sadržavati potpis ovlaštenog lica izvođača radova, te treba biti ovjeren od strane ovlaštenog lica naručioca radova; Izvršilac se obavezuje da će prilikom izvođenja radova pravovremeno poduzimati sve mjere radi zaštite sigurnosti i zdravlja ljudi i životinja, te da će nadoknaditi svaku štetu naručiocu, te trećim osobama koja nastane izvršenjem usluga koje su predmet ovog ugovora; Nakon izvršenih radova Izvođač radova dužan je dostaviti izvještaj o izvršenim radovima i ispostaviti račun za izvedene radove; Stalan kontakt sa naručiocem posla, Služba za zajedničke i komunalne poslove. |  |  | 01.09.2023.g | Realizacija ugovora: 28.09.2023.g | „12 – Izdaci za uređenje i održavanje parkova“ |
| 42. | Ugovor o angažovanju ljudstva i mehanizacije za saniranje posljedica prirodne nepogode u Travniku(47) | Ugovor | JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik | Broj ugovora: 01-04-11-1038/23 Vrijednost ugovora: 13.000,00KM sa PDV-om Plaćanje se vrši u roku od 30 dana po ispostavljanju fakture potpisane i ovjerene od strane Službe za zajedničke i komunalne poslove. Izvršilac radova će: zbog sigurnosti građana i otklanjanja štetnih posljedica po infrastrukturu angažovati zaposlenike i mehanizaciju za saniranje posljedica olujnog nevremena-olujnog vjetra, na način da će angažovati kamion sa dizalicom za utovar i transport granja na deponiju Bijelo Bučje iz parka: kod Općine Travnik i Spomen kosturnice „Majka“ u Travniku i parka Turbetu, kao i utovar i transport granja iz ulica: Bašbunar, Erika Brandisa, Stanične, Aleje Konzula, Šehida i MZ Kalibunar; u toku vršenja radova voditi dnevnik rada u koji se obavezno upisuje: broj radnika koji su izvršili određene radove, broj sati angažovanja radne mašine, mjesto gdje su radovi vršeni, broj sati provedenih na obavljanju određenog posla; dnevnik rada voditi svakodnevno i isti treba sadržavati potpis ovlaštenog lica izvođača radova, te treba biti ovjeren od strane ovlaštenog lica naručioca radova; izvršilac se obavezuje da će prilikom izvođenja radova pravovremeno poduzimati sve mjere radi zaštite sigurnosti i zdravlja ljudi i životinja, te da že nadoknaditi svaku štetu naručiocu, te trećim osobama koja nastane izvršenjem usluga koje su predmet ovog ugovora; nakon izvršenih radova izvođač radova je dužan dostaviti izvještaj o izvršenim radovima i ispostaviti račun za izvršene radove; stalan kontakt sa naručiocem posla, Služba za zajedničke i komunalne poslove. |  |  | 12.09.2023.g | Realizacija ugovora: 09.10.2023.g | „8-Ostali projekti iz komunalne oblasti“ |
| 43. | Ugovor o prenosu financijskih sredstava za sufinansiranje troškova rekonstrukcije prostora skladišta ambalažnog otpada JKP „Bašbunar“ Travnik u objektu Kasarna „Slimena“ (50) | Ugovor | JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik ID broj: 4236034460009 | Broj ugovora: 01-04-11-904/23 Vrijednost ugovora: 80.000,00KM sa PDV-om Rok:plaćanja: Najkasnije 5 dana od potpisivanja ugovora. Obaveze izvršioca radova je da će: Izvođenje radova, koji su predmet ovog Ugovora, izvršiti prema pravilima struke i na osnovu rješenja poštivajući standarde i koristeći Ugovornom organu kao korektan savjetnik u pogledu svih pitanja vezanih za ovaj Ugovor; Doznačena sredstva koristiti u skladu sa namjerom; Dostaviti izvještaj Općinskom načelniku o namjenskom utrošku sredstava (uključujući fotodokumentaciju o izvršenim radovima na rekonstrukciji prostora skladišta ambalažnog otpada u objektu Kasarna „Slimena“ i to:objekta 10, površine 217m2 i objekta 9, površine 340 m2 (finansijski dokaz o utrošku sredstava); U slučaju nenamjenskog utroška sredstava, JKP „Bašbunar“ Travnik obavezno je Općini Travnik vratiti sredstva u cjelokupnom iznosu; Stalan kontakt sa naručiocem posla, Služba za zajedničke i komunalne poslove. |  |  | 07.08.2023.g | Realizacija ugovora: 26.09.2023.g | „Sufinansiranje troškova rekonstrukcije prostora skladišta ambalažnog otpada JKP Bašbunar“ |
| 44. | Ugovor o izvođenju radova na iskopu i zakopavanju lešina zaraženih i uginulih životinja na području općine Travnik (51) | Ugovor | JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik ID broj: 4236034460009 | Broj ugovora: 01-04-11-905/23 Vrijednost ugovora: 117,00KM sa PDV-om po satu radne mašine Rok plaćanja: U roku 30 dana od dana ispostavljanja fakture, koja će biti potpisana i ovjerena od strane Službe za zajedničke i komunalne poslove. Obaveze izvršioca su: Izvršilac će radove, koji su predmet ovog Ugovora izvršiti prema standardima i rješenjima ovlaštenog Veterinarskog inspektora Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK, koristeći Ugovornom organu kao korektan savjetnik u pogledu svih pitanja vezanih za ovaj Ugovor; U toku vršenja radova voditi dnevnik rada u koji se obavezno upisuje: broj radnika koji su izvršili određeni posao, broj sati radne mašine, koja je vršila iskop i zakopavanje gore navedenih životinja, lokaciju gdje su radovi vršeni, broj sati provedenih na obavljanju određenog posla; U zavisnosti od broja životinja koji su predmet ukopa i zatrpavanja obezbjediti određenu količinu kreča, kojim će se posuti lešine; Dnevnik rada voditi po potrebi ugovornog organa i isti treba sadržavati potpis ovlaštenog lica izvođača radova i mora biti ovjeren od strane ovlaštenog lica naručioca radova; Izvršilac se obavezuje da će prilikom izvođenja radova pravovremeno poduzimati sve mjere radi zaštite sigurnosti i zdravlja ljudi i životinja, te da će nadoknaditi svaku štetu naručiocu, te trećim osobama koja nastane izvršenjem radova koji su predmet ovog ugovora; Stalan kontakt sa naručiocem posla: Služba za zajedničke i komunalne poslove. |  |  | 08.08.2023.g | Realizacija ugovora: 07.09.2023.g | „Neškodljivo uklanjanje zaraženih životinja“. |
| 45. | Ugovor o montaži i demontaži bina za potrebe Općine Travnik (52) | Ugovor | JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik ID broj: 4236034460009 | Broj ugovora: 01-04-11-953/23 Vrijednost ugovora: 5.000,00KM sa PDV-om Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljanju fakture potpisane i ovjerene od strane Službe za zajedničke i komunalne poslove. Obaveza izvršioca: Za uslugu „Montaža i demontaža bina za potrebe Općine Travnik“ postaviti 15 (petnaest) komada bina dimenzija 8,0x8,0 m u skladu sa zahtjevima Općine; U toku vršenja usluga voditi dnevnik rada u koji se obavezno upisuje: broj radnika koji su izvršili određenu uslugu, ulice i mjesto gdje bine postavljene, broj sati provedenih na obavljanju određenih usluga; Dnevnik rada voditi po potrebi Ugovornog organa, a isti treba sadržavati potpis ovlaštenog lica vršioca usluga i treba biti ovjeren od strane ovlaštenog lica naručioca usluga; Izvršilac se obavezuje da će prilikom izvođenja usluga pravovremeno poduzimati sve mjere radi zaštite sigurnosti i zdravlja ljudi, te da će nadoknaditi svaku štetu naručiocu i trećim osobama koja nastane izvršenjem usluga koje su predmet ovog ugovora; Nakon izvršenih usluga izvođač JKP „Bašbunar“ je dužan dostaviti izvještaj o izvršenim uslugama i ispostaviti račun za izvršene usluge; Stalan kontakt sa naručiocem posla, Služba za zajedničke i komunalne poslove. |  |  | 21.08.2023.g | Realizacija ugovora: 04.09.2023.g | „7-Ostale usluge“ |
| 46. | Ugovor o ustupanju na korištenje teretnog vozila (53) | Ugovor | JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik ID broj: 4236034460009 | Broj ugovora: 01-04-11-616/23 JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik, kao korisnik se obavezuje da: Preuzme vozilo koje je predmet ovog ugovora u dan i na mjestu kako su se sporazumjele ugovorne strane; Vozilo preuzima na korištenje, isto upotrebljava za namjene navedene u ovom ugovoru i za druge namjene ga ne može upotrebljavati, a za korištenje ne plaća protunaknadu; Snosi troškove u vezi sa redovnom upotrebom i čuvanjem vozila i pripadajuće dodatne tehničke opreme i to: Redovnu registraciju vozila, Obavezno ili eventualno kasko osiguranje za vrijeme korištenja vozila, redovno servisno održavanje popravke te troškove koji mogu nastati zbog nestručnog rukovanja i nenamjenskog korištenja vozila, izmirivati obaveze u ime ovlaštene odgovorne osobe za upravljanje vozilom po osnovu prekršaja ili drugih kaznenih sankcija i mjera vezanih za korištenje odnosno upravljanje vozilom, eventualnog otuđenja vozila, kao i druge troškove koji nastanu upotrebom istog. |  |  | 23.05.2023.g | Realizacija ugovora: 23.05.2023.g |  |
| 47. | „II faza izgradnje društvenog doma u MZ Goleš, općina Travnik“ (55) | Ugovor | „GP TECTA“ d.o.o. Travnik ID broj: 4233681650006 | Broj ugovora: 01-04-8-840/23 Vrijednost ugovora: 21.879,00KM sa PDV-om Rok plaćanja: 30 dana od dana izvršenja radova, odnosno dostavljene fakture, koji su predmet ugovora. Izvođač radova se obavezuje: Da će izvesti ugovorene radove stručno, kvalitetno i u skladu sa dokumentacijom iz člana 3. Ovog ugovora, kao i standardima i normativima predviđenim za ugovorenu vrstu radova, te u skladu sa Zakonom o građenju; Da će uz saglasnost Nadzornog organa pismeno obavijestiti Naručioca o datumu uvođenja u posao; Da će redovno voditi građevinski dnevnik, građevinsku knjigu i ostalu građevinsko-tehničku dokumentaciju, te da će obračun situacija vršiti samo na osnovu prethodno ovjerenih količina izvršenih radova u građevinskoj knjizi od strane Nadzornog organa; Da će u roku od tri dana od dana potpisivanja ovog ugovora imenovati odgovornog rukovodioca radova i pismeno o tome obavijestiti Naručioca; |  |  | 27.09.2023.g | Realizacija ugovora: 30.11.2023.g | „159/22 Izgradnja društvenog doma u MZ Goleš“ |
| 48. | Ugovor o sanaciji divljih deponija (56) | Ugovor | JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik ID broj: 4236034460009 | Broj ugovora: 01-04-11-1186/23 Vrijednost ugovora: 40.000,00KM sa PDV-om Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljanju fakture potpisane i ovjerene od strane Službe za zajedničke i komunalne poslove Ovim ugovorom utvrđuju se međusobna prava i obaveze između Ugovornog organa kao naručioca i izvršioca usluge obavljanja komunalnih usluga, dijela zajedničke komunalne potrošnje-sanacija divljih deponija na području općine Travnik, kako slijedi: Mjesna zajednica Maline (divlja deponija Bikoše), Mjesna zajednica Bijelo Bučje-Pulac (divlja deponija Dobra Voda), Mjesna zajednica Guča Gora (divlja deponija u Mosoru-Jaruge), Divlja deponija u Mjesnoj zajednici Bojna, Mjesna zajednica Nova Bila (divlja deponija Gladnik) i Čišćenje obala rijeke Lašve, uklanjanje ostrva i plutajućeg otpada iz rijeke Lašve na potezu od početka ulice Školske do kraja ulice Erika Brandisa i odvoz onečišćenog materijala na deponiju, a sve saglasno uslovima naručioca, važećim propisima i području djelovanja izvršioca obavljanja komunalnih usluga. |  |  | 20.10.2023.g | Realizacija ugovora: 30.11.2023.g | „10-Sanacija divljih deponija“ |
| 49. | „Zimsko održavanje cesta i ulica na području općine Travnik za period od 15.11.2023. godine do 15.3.2024. godine“, LOT 2, LOT 5, LOT 6, LOT 10 i LOT 12 (57) | Ugovor | „MERKEZ OIL“ d.o.o. Novi Travnik ID broj: 4236073950005 | Broj ugovora: 01-04-8-983/23 Vrijednost ugovora: 227.632,11KM sa PDV-om Rok plaćanja: 30 dana od dana dostavljanja ovjerenih privremenih situacija i okončane situacije kako slijedi: Privremena situacija, za period 15.11.-31.12.2023.g; Privremena situacija, za period 01.01.-31.01.2024.g; Privremena situacija, za period 01.02.-28.02.2024.g; Okončana situacija, za period 01.03.-15.03.2024.g. Naručilac radova zimskog održavanja cesta i ulica na području općine Travnik povjerava, a izvođač prihvata zimsko održavanje cesta i ulica koji su predmet ovog Ugovora za: LOT 2-Karaula, LOT 5-Goleš, LOT 6-Bijelo Bučje-Pulac, LOT 10- Mehurić-Zagrađe i LOT 12-Mheurić-Suhi Dol. Radovi podrazumijevaju poduzimanje sljedećih aktivnosti: Pripremne radove; Organiziranje mjesta pripravnosti i njihovo označavanje; Preventivno posipanje; Čišćenje snijega sa kolovoza; Osiguranje odvodnje sa kolovoza; Informiranje javnosti o stanju i prohodnosti cesta. |  |  | 26.10.2023.g | Realizacija ugovora: 15.03.2023.g | „1-Izdaci za zimsko održavanje“ |
| 50. | „Zimsko održavanje cesta i ulica na području općine Travnik za period od 15.11.2023. godine do 15.3.2024. godine“ LOT 7 i LOT 11 (58) | Ugovor | „MAGLIĆ“ d.o.o. Travnik ID broj: 4236730610007 | Broj ugovora: 01-04-8-983/23 Vrijednost ugovora: 85.360,2KM sa PDV-om Rok plaćanja: 30 dana od dana dostavljanja ovjerenihprivremenih situacija i okončane situacije kako slijedi: Privremena situacija, za period 15.11.-31.12.2023.g; Privremena situacija, za period 01.01.-31.01.2024.g; Privremena situacija, za period 01.02.-28.02.2024.g; Okončana situacija, za period 01.03.-15.03.2024.g. Naručilac radova zimskog održavanja cesta i ulica na području općine Travnik povjerava, a izvođač prihvata zimsko održavanje cesta i ulica koji su predmet ovog Ugovora za: LOT 7-Vlašić, LOT 11-Višnjevo, Radovi podrazumijevaju poduzimanje sljedećih aktivnosti: Pripremne radove; Organiziranje mjesta pripravnosti i njihovo označavanje; Preventivno posipanje; Čišćenje snijega sa kolovoza; Osiguranje odvodnje sa kolovoza; Informiranje javnosti o stanju i prohodnosti cesta. |  |  | 26.10.2023.g | Realizacija ugovora: 15.03.2023.g | „1-Izdaci za zimsko održavanje“ |
| 51. | „Zimsko održavanje cesta i ulica na području općine Travnik za period od 15.11.2023. godine do 15.3.2024. godine“, LOT 15, LOT 16, LOT 17, LOT 18, LOT 19, LOT 20 (59) | Ugovor | „ETERNA -TEKS“ d.o.o. Travnik ID broj: 4236022610005 | Broj ugovora: 01-04-8-983/23 Vrijednost ugovora: 174.790,32 KM sa PDV-om Rok plaćanja: 30 dana od dana dostavljanja ovjerenihprivremenih situacija i okončane situacije kako slijedi: Privremena situacija, za period 15.11.-31.12.2023.g; Privremena situacija, za period 01.01.-31.01.2024.g; Privremena situacija, za period 01.02.-28.02.2024.g; Okončana situacija, za period 01.03.-15.03.2024.g. Naručilac radova zimskog održavanja cesta i ulica na području općine Travnik povjerava, a izvođač prihvata zimsko održavanje cesta i ulica koji su predmet ovog Ugovora za: LOT 15-Vlahovići-Pirići, LOT 16-Kalibunar-Ovčarevo, LOT 17-Pirota, LOT 18-Potkraj, LOT 19-Turbe I, LOT 20-Paklarevo. Radovi podrazumijevaju poduzimanje sljedećih aktivnosti: Pripremne radove; Organiziranje mjesta pripravnosti i njihovo označavanje; Preventivno posipanje; Čišćenje snijega sa kolovoza; Osiguranje odvodnje sa kolovoza; Informiranje javnosti o stanju i prohodnosti cesta. |  |  | 26.10.2023.g | Realizacija ugovora: 15.03.2023.g | „1-Izdaci za zimsko održavanje“ |
| 52. | „Zimsko održavanje cesta i ulica na području općine Travnik za period od 15.11.2023. godine do 15.3.2024. godine“, LOT 8, LOT 9 (60) | Ugovor | „PERAC“ d.o.o. Travnik ID broj: 4236490390004 | Broj ugovora: 01-04-8-983/23 Vrijednost ugovora: 59.670,00 KM sa PDV-om Rok plaćanja: 30 dana od dana dostavljanja ovjerenihprivremenih situacija i okončane situacije kako slijedi: Privremena situacija, za period 15.11.-31.12.2023.g; Privremena situacija, za period 01.01.-31.01.2024.g; Privremena situacija, za period 01.02.-28.02.2024.g; Okončana situacija, za period 01.03.-15.03.2024.g. Naručilac radova zimskog održavanja cesta i ulica na području općine Travnik povjerava, a izvođač prihvata zimsko održavanje cesta i ulica koji su predmet ovog Ugovora za: LOT 8-Bruneji, LOT 9-Korićani. Radovi podrazumijevaju poduzimanje sljedećih aktivnosti: Pripremne radove; Organiziranje mjesta pripravnosti i njihovo označavanje; Preventivno posipanje; Čišćenje snijega sa kolovoza; Osiguranje odvodnje sa kolovoza; Informiranje javnosti o stanju i prohodnosti cesta. |  |  | 26.10.2023.g | Realizacija ugovora: 15.03.2023.g | „1-Izdaci za zimsko održavanje“ |
| 53. | „Zimsko održavanje cesta i ulica na području općine Travnik za period od 15.11.2023. godine do 15.3.2024. godine“, LOT 1, LOT 3, LOT 4 i LOT 14 (61) | Ugovor | „GRAĐEVINAR“ d.o.o. Novi Travnik ID broj: 4236035600009 | Broj ugovora: 01-04-8-983/23 Vrijednost ugovora: 223.098,56 KM sa PDV-om Rok plaćanja: 30 dana od dana dostavljanja ovjerenihprivremenih situacija i okončane situacije kako slijedi: Privremena situacija, za period 15.11.-31.12.2023.g; Privremena situacija, za period 01.01.-31.01.2024.g; Privremena situacija, za period 01.02.-28.02.2024.g; Okončana situacija, za period 01.03.-15.03.2024.g. Naručilac radova zimskog održavanja cesta i ulica na području općine Travnik povjerava, a izvođač prihvata zimsko održavanje cesta i ulica koji su predmet ovog Ugovora za: LOT 1-Nova Bila-Rudnik, LOT 3-Slimena, LOT 4-Bukovica-Guča Gora, LOT 14-Rudnik-Kljaci. Radovi podrazumijevaju poduzimanje sljedećih aktivnosti: Pripremne radove; Organiziranje mjesta pripravnosti i njihovo označavanje; Preventivno posipanje; Čišćenje snijega sa kolovoza; Osiguranje odvodnje sa kolovoza; Informiranje javnosti o stanju i prohodnosti cesta. |  |  | 26.10.2023.g | Realizacija ugovora: 15.03.2023.g | „1-Izdaci za zimsko održavanje“ |
| 54. | „Zimsko održavanje cesta i ulica na području općine Travnik za period od 15.11.2023. godine do 15.3.2024. godine“, LOT 13 (62) | Ugovor | „TELING“ d.o.o. Travnik ID broj: 4236002000006 | Broj ugovora: 01-04-8-983/23 Vrijednost ugovora: 39.174,53KM Rok plaćanja: 30 dana od dana dostavljanja ovjerenihprivremenih situacija i okončane situacije kako slijedi: Privremena situacija, za period 15.11.-31.12.2023.g; Privremena situacija, za period 01.01.-31.01.2024.g; Privremena situacija, za period 01.02.-28.02.2024.g; Okončana situacija, za period 01.03.-15.03.2024.g. Radovi podrazumijevaju poduzimanje sljedećih aktivnosti: Pripremne radove; Organiziranje mjesta pripravnosti i njihovo označavanje; Preventivno posipanje; Čišćenje snijega sa kolovoza; Osiguranje odvodnje sa kolovoza; Informiranje javnosti o stanju i prohodnosti cesta. |  |  | 26.10.2023.g | Realizacija ugovora: 15.03.2023.g | „1-Izdaci za zimsko održavanje“ |
| 55. | „Unaprijeđenje postojećeg informacionog sistema, integracija sa Službenim registrima, razvoj izgradnje javnog web portala sa 3D prezentacijom“ (63) | Ugovor | „GAUSS“ d.o.o. Tuzla ID broj: 420904980005 | Broj ugovora: 01-04-8-815/23 Vrijednost ugovora: 99.333,00 KM sa PDV-om Predmet ovog Ugovora je unaprijeđenje postojećeg informacionog sistema, integracija sa Službenim registrima, razvoj izgradnje javnog web portala sa 3D prezentacijom; 1. Projektovanje i razvoj sistema u skladu sa tehničkim specifikacijama, 2. migracija i integracija postojećih podataka, 3. instalacija, podešavanje, testiranje i puštanje sistema u rad, 4. osnovna obuka za administratora sistema, 5. napredna obuka za administratora sistema, 6. osnovna obuka za korisnike sistema, 7. napredna obuka za korisnike sistema, 8. održavanje sistema i tehnička podrška u trajanju od 12 mjeseci. |  |  | 17.10.2023.g | Realizacija ugovora: 30.12.2024.g | „Izdaci za hardverske i softverske usluge“. |
| 56. | „Rekonstrukcija zgrade Općine Travnik“ (64) | Ugovor o izvršenju radova | „GP TECTA“ d.o.o. Travnik ID broj: 4236681650006 | Broj ugovora: 01-04-8-1080/23 Vrijednost ugovora: 49.802,22 KM sa PDV-om Naznačene radove iz člana 1. ovog ugovora Izvođač se obavezuje da će izvršiti prema navedenom predmjeru radova, te od istih ne može odstupiti niti mijenjati kvalitet radova, na osnovu važećih zakonskih propisa, važećim standardima, tehničkim normativima i pravilima struke. |  |  | 04.12.2023.g | Realizacija ugovora: 19.01.2024.g | „Rekonstrukcija zgrade općine“ |
| 57. | Sporazum o ustupanju kancelarije u prostorijama općinskog poslovnog prostora (65) | Sporazum |  | Broj sporazuma: 01-04-11-1408/23 Općina Travnik će Turističkoj zajednici Općine Travnik, turističkom uredu, ustupiti jednu kancelariju bez naknade, za potrebe obavljanja polova turističke djelatnosti u kojoj se nalaze slijedeći namještaj i oprema: sto 2 komada; stolice 7 komada; ladičar 1 komad; plakar 1 komad; tabla 1 komad; radijator 2 komada; trakaste zavjese i pravo korištenja zajedničkih prostorija, koje se sastoje od: zajedničkog ulaza, kuhinje i mokrog čvora na prvom spratu. |  |  | 06.12.2023.g | Realizacija ugovora: 06.12.2023.g |  |
| 58. | „Nabavka interaktivnih tabli i ramova za postere“ (66) | Ugovor | „TELNET“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4202070350005 | Broj sporazuma: 01-04-8-1327/23 Vrijednost sporazuma: 14.999,4 KM sa PDV-om Predmet ovog ugovora je nabavka, isporuka i instalacija, te puštanje u rad interaktivnih tabli i ramova za postere u zgradi Općine Travnik, Konatur bb Travnik. Nabavka, isporuka, instalacija i puštanje u rad predmetne robe će se vršiti prema uslovima iz tenderske dokumentacije, tehničkim specifikacijama robe i obrazca za cijenu ponude. |  |  | 18.12.2023.g | Realizacija ugovora: 22.12.2023.g | „161/22 nabavka opreme službi“. |
| 59. | Ugovor o uređenju trga u Novoj Biloj (67) | Ugovor | JKP „Trebišnjica“ d.o.o. Nova Bila-u stečaju ID broj: 4236036160002 | Broj sporazuma: 01-04-11-1432/23 Vrijednost sporazuma: 3.500,00 KM sa uračunatim PDV-om Rok plaćanja: Plaćanje se vrši u roku 30 dana po ispostavljanju fakture potpisane i ovjerene od strane Službe za zajedničke i komunalne poslove Ovim ugovorom utvrđuju se međusobna prava i obaveze između Ugovornog organa kao naručioca i izvršioca usluge: obavljanja komunalnih usluga, dijela zajedničke komunalne potrošnje-uređenje i dekorisanje javne površine u MZ Nova Bila, odnosno Trga u Novoj Biloj, za potrebe održavanja zabavnog i kulturnog programa povodom obilježavanja Božiča i Nove godine, sve saglasno uslovima naručioca i važećim propisima. |  |  | 14.12.2023.g | Realizacija ugovora: 11.01.2024.g | „9-Izdaci za dekoraciju grada“ |
| 60. | Ugovor o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava (14) | Ugovor |  | Broj ugovora: 01-04-11-117/23 Vrijednost sporazuma: 50.000,00 KM Ugovor se zaključuje na osnovu Odluke Vlade SBK/KSB o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (interventna sredstva) za 2022. Godinu, broj:01-11.7-2920/2022 od 14.04.2022. godine, te posebne Odluke Vlade o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona namijenjenih za sufinansiranje troškova rada skloništa za nezbrinute životinje. |  |  | 09.01.2023.g | Realizacija ugovora: 20.02.2023.g . | „Sufinansiranje rada troškova skloništa za nezbinute životinje“ |
| 61. | O pružanju arhivskih usluga (15) | Anex ugovora | J.K.P. „Trebišnjica“ d.o.o. Nova Bila ID broj: 4236036160002 | Broj: 01-04-11-85/23 Općina Travnik se obavezuje da će Kantonalnom arhivu Travnik po Anexu Ugovora plaćati dodatnih 600,00 KM po cijeni navedenoj u članu 2. Ugovora o pružanju arhivskih usluga, i po dinamici utvrđenoj članom 3. navedenog ugovora. |  |  | 04.01.2023.g | Realizacija ugovora: 30.2023.g . |  |
| 62. | Ugovor o pružanju komunalnih usluga (69) | Ugovor | JKP „BAŠBUNAR“ d.o.o. Travnik ID broj: 4236034460009 |  |  |  | 01.01.2024.g | Realizovano |  |
| 63. | „Usluge protivprovalnog obezbjeđenja i najma opreme za potrebe Općine Travnik u 2024.“ (1286) | Ugovor | Agencija „SEC ONE“ Sarajevo ID broj: 4227417480004 | Broj ugovora: 01-04-8-1369/23 Vrijednost ugovora: 6.949,8 KM sa uračunatim PDV-om. Način plaćanja: Plaćanje će se vršiti na 12 (dvanaest) jednakih mjesečnih rata a na osnovu ispostavljene fakture u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema fakture u ugovorenom iznosu za 2024. godinu. Period: 01.01-31.12.2024.godine Obaveze isporučioca: Pružalac usluga će vršiti usluge prema uobičajenom kvalitetu i pravilima struke poštivajući standarde; Pružati usluge po prihvaćenim jediničnim cijenama predmetnih roba iz vlastite ponude; Pružati usluge u saradnji i prema dinamici prethodno utvrđenoj od strane naručioca; Stalan kontakt sa naručiocem-Služba za zajedničke i komulane poslove Općine Travnik. |  |  | 28.12.2023.g | Realizacija ugovora: 12. mjesec 2024. godine | „157/22 Izdaci za fizičko obezbjeđenje objekta“ |
| 64. | Nabavka i montaža odbojnih sigurnosnih ograda na području općine Travnik (517) | Ugovor | BULJAN CESTE d.o.o. Troska bb, Kreševo ID broj: 4236054650009 | Broj ugovora: 01-04-8-515/23 Vrijednost: 6.980,22 KM sa uračunatim PDV-om Način plaćanja: Plaćanje roba izvršit će se u roku od 30 dana od dana uspješne isporuke robe, a po ispostavljanju fakture izvršioca. Period trajanja: Robe će se isporučiti u roku od 30 kalendarskih dana od dana narudžbe. Obaveze isporučioca: Izvršiti isporuku robe iz člana 1. ovog Ugovora; Sve poslove po ovom Ugovoru obaviti u skladu sa ponudom, na osnovu općih pravila iz struke, a sve u skladu sa važećim zakonskim aktima i propisima koji su predmetni za ogovorene robe; Pružiti usluge kvalifikovanim osobljem sa potrebnim iskustvom za predmetnu nabavku; Nadoknaditi svu štetu naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom; Ostvariti stalan kontakt sa naručiocem posla. |  |  | 09.05.2023.g | Realizacija ugovora: 18.10.2023.g | „160/22 Vanjska rasvjeta, pločnici i ograde“ |
| 65. | Nabavka i montaža uporivača brzine na području općine Travnik (518) | Ugovor | BULJAN CESTE d.o.o. Troska bb, Kreševo ID broj: 4236054650009 | Broj ugovora: 01-04-8-516/23 Vrijednost: 6.990,16 KM sa uračunatim PDV-om Način plaćanja: Plaćanje roba izvršit će se u roku od 30 dana od dana uspješne isporuke robe, a po ispostavljanju fakture izvršioca. Period trajanja: Robe će se isporučiti u roku od 30 kalendarskih dana od dana narudžbe. Obaveze isporučioca: Izvršiti isporuku robe iz člana 1. ovog Ugovora; Sve poslove po ovom Ugovoru obaviti u skladu sa ponudom, na osnovu općih pravila iz struke, a sve u skladu sa važećim zakonskim aktima i propisima koji su predmetni za ogovorene robe; Pružiti usluge kvalifikovanim osobljem sa potrebnim iskustvom za predmetnu nabavku; Nadoknaditi svu štetu naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom; Ostvariti stalan kontakt sa naručiocem posla. |  |  | 09.05.2023.g | Realizacija ugovora: 18.10.2023.g | „Izdaci za hor. i vert. signalizaciju“ |
| 66. | „Limarski radovi“ (496) | Ugovor | O.R. „LIMARIJA HAMO“ TRAVNIK ID broj: 4337740010009 | Broj ugovora: 01-04-8-443/23 Vrijednost ugovora: 6.955,65 KM sa uračunatim PDV-om Način plaćanja: Plaćanje ukupno ugovorenog iznosa izvršiti će se bezgotovinski, prijenosom sredstava na račun Isporučioca nakon uspješno izvršene usluge, a nakon ispostavljenja fakture u roku od 30 (trideset) dana. Obaveze isporučioca: Pružalac usluga će vršiti usluge prema uobičajenom kvalitetu i pravilima struke poštivajući standarde; Pružati usluge po prihvaćenim jediničnim cijenama predmetnih usluga iz vlastite ponude; Pružati usluge u saradnji i prema dinamici prethodno utvrđenoj od strane naručioca; Stalan kontakt sa naručiocem-Služba za zajedničke i komunalne poslove Općine Travnik. |  |  | 08.05.2023.g | Realizacija ugovora: 22.06.2023.g | „160/22 Vanjska rasvjeta, pločnici i ograde“. |
| 67. | „Nabavka i ugradnja materijala za održavanje zgrade za potrebe općine Travnik“(495) | Ugovor | TRGOTEN D.O.O TRAVNIK ID broj: 4236038700004 | Broj ugovora: 01-04-8-491/23 Vrijednost sporazuma: 4.993,38 KM sa uračunatim PDV-om Način plaćanja: Plaćanje ukupno ugovorenog iznosa će se bezgotovinski, prijenosom sredstava na račun Isporučioca nakon uspješno izvršene isporuke robe, a nakon ispostavljanja fakture u roku od 30 (trideset) dana. Obaveze isporučioca: Pružalac usluga će vršiti usluge prema uobičajenom kvalitetu i pravilima struke poštivajući standarde; Pružati usluge po prihvaćenim jediničnim cijenama predmetnih usluga iz vlastite ponude; Pružati usluge u saradnji i prema dinamici prethodno utvrđenoj od strane naručioca; Stalan kontakt sa naručiocem-Služba za zajedničke i komunalne poslove Općine Travnik. |  |  | 26.04.2023.g | Realizacija ugovora: 30.12.2023.g | „Sitan inventar“ |
| 68. | Nabavka rabljenih računara (456) | Ugovor | DOPER-TECH Kiseljak ID broj: 4337392220002 | Broj ugovora: 01-04-8-456/23 Vrijednost ugovora: 6.416,00 KM sa PDV-om Način plaćanja: Plaćanje robe izvršit će se u roku 30 dana od dana uspješne isporuke robe, a po ispostavljanju fakture izvršioca. Obaveze isporučioca: Izvršiti isporuku robe iz člana 1. ovog Ugovora; Sve poslove po ovom Ugovoru obaviti u skladu sa ponudom, na osnovu općih pravila iz struke, a sve u skladu sa važećim zakonskim aktima i propisima koji su predmetni za ogovorene robe; Pružiti usluge kvalifikovanim osobljem sa potrebnim iskustvom za predmetnu nabavku; Nadoknaditi svu štetu naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom; Ostvariti stalan kontakt sa naručiocem posla. |  |  | 19.04.2023.g. | Realizacija ugovora: 04.05.2023.g | „Nabavka opreme službi“ |
| .69. | „Materijal za opravku i održavanje kompjuterske opreme“ (447) | Ugovor | OCEAN D.O.O. TRAVNIK ID broj: 4236007060007 | Broj ugovora: 01-04-8-446/23 Vrijednost ugovora: 3.490,70 KM sa PDV-om Način plaćanja: Plaćanje ukupno ugovorenog iznosa izvršiti će se bezgotovinski, prijenosom sredstava na račun Isporučioca nakon uspješno izvršene isporuke robe, nakon ispostavljenja fakture u roku od 30 (trideset) dana. Obaveze isporučioca: Pružalac usluga će vršiti usluge prema uobičajenom kvalitetu i pravilima struke poštivajući standarde; Pružati usluge po prihvaćenim jediničnim cijenama predmetnih usluga iz vlastite ponude; Pružati usluge u saradnji i prema dinamici prethodno utvrđenoj od strane naručioca; Stalan kontakt sa naručiocem-Služba za zajedničke i komunalne poslove Općine Travnik. |  |  | 17.04.2023.g | Realizacija ugovora: 22.12.2024.g | „Materijal za opravku i održavanje opreme“ |
| 70. | „Izrada web aplikacije „Strategija“-Portal za praćenje realizacije strategije razvoja“ (372) | Ugovor | BITNET D.O.O. Tešanj ID broj: 4218429580005 | Broj ugovora: 01-04-8-376/23 Vrijednost sporazuma: 6.961,50 KM sa PDV-om Način plaćanja: Plaćanje ukupno ugovorenog iznosa izvršiti će se bezgotovinski, prijenosom sredstava na račun Isporučioca nakon izrade web aplikacije i izvršene obuke uposlenika za rad na aplikaciji a u roku od 30 dana od dana prijema fakture. |  |  | 14.04.2023.g | Realizacija ugovora: 08.06.2023.g | Budžetska stavka 613934-Izdaci za hardverske i softverske usluge |
| 71. | „Nabavka i isporuka farbe za željezo, sadolina, nitro razrjeđivača, boje za zidove, četke standardne, štafli i dr. za potrebe Općine Travnik“(359) | Ugovor | „ TRGOTEN D.O.O TRAVNIK ID broj: 4236038700004 | Broj ugovora: 01-04-8-365/23 Vrijednost ugovora: 5.979,40 KM sa PDV-om Način plaćanja: Plaćanje ukupno ugovorenog iznosa će se bezgotovinski, prijenosom sredstava na račun Isporučioca nakon uspješno izvršene isporuke robe, a nakon ispostavljanja fakture u roku od 30 (trideset) dana. Obaveze isporučioca: Pružalac usluga će vršiti usluge prema uobičajenom kvalitetu i pravilima struke poštivajući standarde; Pružati usluge po prihvaćenim jediničnim cijenama predmetnih usluga iz vlastite ponude; Pružati usluge u saradnji i prema dinamici prethodno utvrđenoj od strane naručioca; Stalan kontakt sa naručiocem-Služba za zajedničke i komunalne poslove Općine Travnik. |  |  | 03.04.2023.g. | Realizacija ugovora: 22.08.2023.g | Budžetska stavka 613329 8-Ostali projekti iz komunalne oblasti |
| 72. | „Nabavka sitnog inventara za potrebe općine Travnik“(293) | Ugovor | „ TRGOTEN D.O.O TRAVNIK ID broj: 4236038700004 | Broj ugovora: 01-04-8-294/23 Vrijednost ugovora: 3.246,28 KM sa PDV-om Način plaćanja: Plaćanje ukupno ugovorenog iznosa će se bezgotovinski, prijenosom sredstava na račun Isporučioca nakon uspješno izvršene isporuke robe, a nakon ispostavljanja fakture u roku od 30 (trideset) dana. Obaveze isporučioca: Pružalac usluga će vršiti usluge prema uobičajenom kvalitetu i pravilima struke poštivajući standarde; Pružati usluge po prihvaćenim jediničnim cijenama predmetnih usluga iz vlastite ponude; Pružati usluge u saradnji i prema dinamici prethodno utvrđenoj od strane naručioca; Stalan kontakt sa naručiocem-Služba za zajedničke i komunalne poslove Općine Travnik. |  |  | 15.03.2023.g | Realizacija ugovora: 30.12.2023.g . | Budžetska stavka:“Sitan inventar“ |
| 73. | „Nabavka i ugradnja auto dijelova za vozila koja su vlasništvo Općine Travnik“(291) | Ugovor | AUTO SERVIS „KEMO“ TRAVNIK ID broj: 4336499910005 | Broj ugovora: 01-04-8-291/23 Vrijednost ugovora: 5.440,50 KM sa PDV-om Način plaćanja: Plaćanje ukupno ugovorenog iznosa će se bezgotovinski, prijenosom sredstava na račun Isporučioca nakon uspješno izvršene isporuke robe, a nakon ispostavljanja fakture u roku od 30 (trideset) dana. Obaveze isporučioca: Pružalac usluga će vršiti usluge prema uobičajenom kvalitetu i pravilima struke poštivajući standarde; Pružati usluge po prihvaćenim jediničnim cijenama predmetnih usluga iz vlastite ponude; Pružati usluge u saradnji i prema dinamici prethodno utvrđenoj od strane naručioca; Stalan kontakt sa naručiocem-Služba za zajedničke i komunalne poslove Općine Travnik. |  |  | 16.03.2023.g. | Realizacija ugovora: 17.01.2024.g | Budžetska stavka:“Materijalza opravku i održavanje vozila“. |
| 74. | Nabavka službenih uniformi (210) | Ugovor | PTD „MEN“ d.o.o. Pirota bb, Travnik ID broj: 4236031870001 | Broj ugovora: 01-04-8-221/23 Vrijednost ugovora: 4.691,70 KM sa PDV-om Način plaćanja: Plaćanje usluga izvršit će se u roku od 30 dana od dana uspješne isporuke usluge, a po ispostavljanju fakture izvršioca. Obaveze isporučioca: Izvršiti isporuku robe iz člana 1. Ovog Ugovora; Sve poslove po ovom Ugovoru obaviti u skladu sa ponudom, na osnovu općih pravila iz struke, a sve u skladu sa važećim zakonskim aktima i propisima koji su predmetni za ugovorene robe; Pružiti usluge kvalifikovanim osobljem sa potrebnim iskustvom za predmetnu nabavku; Nadoknaditi svu štetu naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom; Ostvarivati stalan kontakt sa naručiocem posla. |  |  | 24.02.2023.g | Realizacija ugovora: 07.04.2023.g | „Izdaci za odjeću, uniformu i platno“. |
| 75. | „Pranje vozila i vršenje vulkanizerskih usluga u 2023. godini“ (207) | Ugovor | O.R. „VULKANIZER“ TRAVNIK ID broj: 4336792200004 | Broj ugovora: 01-04-8-219/23 Vrijednost ugovora: 3.784,95 KM sa PDV-om Rok trajanja: Rok za izvođenje radova je 7 radnih dana nakon dostave narudžbe. Način plaćanja: Plaćanje ukupno ugovorenog iznosa izvršiti će se bezgotovinski, prijenosom sredstava na račun Isporučioca nakon uspješno izvršene usluge, a nakon ispostavljenja fakture u roku od 30 (trideset) dana. Obaveze isporučioca: Pružalac usluga će vršiti usluge prema uobičajenom kvalitetu i pravilima struke poštivajući standarde; Pružati usluge po prihvaćenim jediničnim cijenama predmetnih roba iz vlastite ponude; Pružati usluge u saradnji i prema dinamici prethodno utvrđenoj od strane naručioca; Stalan kontakt sa naručiocem-Služba za zajedničke i komunalne poslove Općine Travnik. |  |  | 10.02.2023.g. | Realizacija ugovora: 30.12.2023.g . | Budžetska stavka: „Materijal za opravku i održavanje vozila“ |
| 76. | Nabavka toner i dr. za potrebe Općine Travnik u 2023. Godini (212) | Ugovor | R&S d.o.o. Igmanska bb, Sarajevo ID broj: 4200056290005 | Broj ugovora: 01-04-8-223/23 Vrijednost ugovora: 2.311,26 KM sa PDV-om Način plaćanja: Plaćanje usluga izvršit će se u roku od 30 dana od dana uspješne isporuke usluge, a po ispostavljanju fakture izvršioca. Obaveze isporučioca: Izvršiti isporuku usluga iz člana 1. ovog Ugovora; Sve poslove po ovom Ugovoru obaviti u skladu sa ponudom, na osnovu općih pravila iz struke, a sve u skladu sa važećim zakonskim aktima i propisima koji su predmetni za ugovorene robe; Pružiti usluge kvalifikovanim osobljem sa potrebnim iskustvom za predmetnu nabavku; Nadoknaditi svu štetu naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom; Ostvarivati stalan kontakt sa naručiocem posla. |  |  | 15.02.2023.g | Realizacija ugovora: 30.12.2024.g | „Nabavka opreme službi“ |

MP

Potpis odgovorne osobe

_________________________________